会议纪要

时间：2021年9月13日

地点：工程修建科办公室

参会人员：科室全体人员

会议内容：

- 常态化疫情防控，加强对临时进校人员的核查，入围施工单位人员行程的了解，校内施工人员防疫情况的督促。

- 科室经费使用情况根据每一个经费号目前剩余金额，以及近期需要支付的情况，还有目前至年底需要使用的资金情况，逐一进行核对，确有结余的，进行上报，需要增补的也要上报，由中心统一协调。

- 三、明确本周工作计划，制定工作计划切实可行，有针对性。临时性增加的工作如何去合理的安排，科室人员之间的工作互相配合，总结上周工作完成情况，针对上周工作出现的情况，制定好本周工作计划。

- 本周工作主要内容：1、暑期大型工程竣工验收及工程款支付；

- 暑期零星工程资料汇总，送审；

- 已审计结束的工程项目加快付款进度；

- 科室日常维修工作正常开展；

- 篮球场网球场收尾工作现场做好监督管理。

- 四、加强科室人员廉政思想教育，临近节日，严禁吃拿卡扣的现象发生。

2021.9.13